## Slide 1
需求变更评审
PRD2018-G10小组

## Slide 2
CONTENTS
01
项目会议
02
需求变更申请书
04
需求分析影响清单
03
需求变更影响分析
01
CCB章程
02
需求变更申请书
04
需求分析影响清单
03
需求变更影响分析

## Slide 3
1
项目会议

## Slide 4
项目会议

## Slide 5
1
CCB章程

## Slide 6
CCB章程

## Slide 7
CCB章程

## Slide 8
CCB章程
跨职能流程图：

## Slide 9
CCB章程
批准签字：

## Slide 10
2
需求变更申请书

## Slide 11
需求变更申请书
问题提出人 | 杨枨老师 |  |  |  |  |  |  |  | 提出时间 |  |  |  | 2019年1月6日 |  | 
用户方负责人意见 | 建议更变 |  |  |  |  |  |  |  | CCB主席签名： |  |  |  | 刘祺 |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批时间 |  |  |  | 2019年1月8日 |  | 
序号 | rc-1 |  | 模块名称 |  | 管理员轮播图管理 |  |  |  |  | 所属子系统 |  | 后台中心 |  |  | 
需求描述 | 管理员要求后台添加管理编辑网站首页动图的功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
变更原因 | 客户从管理员处获取了小组没有提前确认过的需求，因此需要作出变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 需求紧急程度 |  |  | 紧急 | 
经双方确认后的需求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
影响分析 | 见《PRD2018-G10-需求变更影响分析》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
答复意见及建议解决方案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
工作量评估（人天） | 3 | 预计解决时间 |  |  |  | 1月9日 |  |  | 实际解决时间 |  |  |  |  |  | 
审核人： |  |  |  | 需求确认人： |  |  |  | 需求确认时间： |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 12
需求变更申请书
流程说明：

## Slide 13
3
需求变更影响分析

## Slide 14
需求变更影响分析

## Slide 15
需求变更影响分析

## Slide 16
需求变更影响分析

## Slide 17
需求变更影响分析

## Slide 18
需求变更影响分析

## Slide 19
4
需求分析影响清单

## Slide 20
需求分析影响清单

## Slide 21
需求分析影响清单

## Slide 22
需求分析影响清单

## Slide 23
需求分析影响清单

## Slide 24
THANK
YOU!
Business summary template