## Slide 1
项目范围管理与愿景和范围文档含义及其区别
汇报时间：2018年12月12
汇报小组：G10小组

## Slide 2
目
录
CONTENTS
项目范围管理
愿景和范围文档
上述两者之间的区别
01
02
03
参考资料
04

## Slide 3
01
愿景与范围文档

## Slide 4
愿景与范围文档
产品愿景和项目范围
业务需求的两个核心元素是愿景和范围。
产品愿景简要描述最终产品将要达成什么目标。该产品可以作为业务需求的完整解决方案或解决方案的一部分。愿景描述产品大约是什么并且最终变成什么。它提供整个产品生命周期中决策的背景，让所有干系人团结在一个共同的目标之下。
项目范围明确当前项目或开发迭代应强调最终产品愿景的哪些部分。范围声明描述的是项目内外的边界。【1】

## Slide 5
愿景与范围文档
产品愿景和项目范围
通俗的说：
产品愿景保证我们对最终目标心里有数。
项目范围确保我们的讨论集中与当前项目或迭代的同一种事。

## Slide 6
愿景与范围文档
愿景和范围文档
愿景和范围文档将业务需求集合合为一个独立的交付物，为后续的开发工作奠定基础。
愿景和范围文档的所有者是项目的执行发起人、出资方或某个类似的角色。业务分析师可以和这个人一起明确业务需求并记录下愿景和范围文档。业务需求的来源应当是清楚知道项目动机的人。这些人可能包括客户或开发组织的高级管理人员、项目规划师、产品经理、主题专家或者市场部门的成员。

## Slide 7
愿景与范围文档
愿景和范围文档只是在高层面上定义范围，团队定义的每个版本基线体现的是范围的细节。
大多数新项目都有一个完整的愿景和范围文档以及一个SRS。每个迭代、版本或针对老产品的增强型项目都可能将其范围声明归入项目的需求文档，不需要创建一个独立的愿景和范围文档。

## Slide 8
愿景与范围文档
1.业务需求
1.1背景
1.2业务机遇
1.3业务目标
1.4成功的标准
1.5愿景声明
1.6业务风险
1.7业务假设和依赖
2.范围和限制
2.1主要特性
2.2最初版本的范围
2.3后续版本的范围
2.4限制和排除
3.业务背景
3.1干系人简介
3.2项目优先级
3.3部署的注意事项
建议的愿景和范围文档模板
注意：不管使用哪种模板，目的都是满足项目的具体需要

## Slide 9
愿景与范围文档
1.业务需求
项目启动往往基于一个想法：创造或是修改一个产品，为某些人提供有价值的好处和一个合理的投资回报。业务需求描述新系统能为其出资方、买家以及用户提供的主要收益。业务需求直接影响着用户需求的实现和顺序。

## Slide 10
愿景与范围文档
2.范围和限制
控制范围蔓延的第一步是定义项目的范围。范围对提议解决方案的概念和适用领域进行描述。限制则指出产品不包括的某些性能。范围和限制会帮助干系人建立现实的期望，因为有时客户所要求的特性不是过于昂贵，就是超出预期的项目范围。

## Slide 11
愿景与范围文档
2.范围和限制
范围的展示方式多种多样。在最高层面上，范围定义的客户确定要实现哪些业务目标。在较低层面上，范围定义的是特性、用户故事、用例或事件和响应。范围最终是在计划某个具体的版本或迭代时通过一组功能需求定义的。在每个层面，范围必须限定要在其上一级的边界范围之内。

## Slide 12
愿景与范围文档
3.业务背景
业务背景提出主要干系人类别的简介、项目优先级的管理和在规划解决方案部署时需要考虑的一些因素。

## Slide 13
02
项目范围管理计划

## Slide 14
项目范围管理
项目范围管理，是指对项目包括什么与不包括什么的界定和控制的过程。它确保项目团队和干系人在项目开发什么产品使用什么过程这两方面达成共识。【2】
项目范围管理

## Slide 15
项目范围的管理涉及以下6个主要过程
（1）制定范围管理计划
（2）收集需求
（3）定义范围
（4）创建工作分解结构（WBS）
（5）验证范围
（6）控制范围
项目范围管理

## Slide 16
（1）制定范围管理计划
是指确定如何管理项目的范围和需求。项目团队和合适的项目干系人共同创建一个范围管理计划和需求管理计划。
（2）收集需求
是指定义并记录项目最终产品的特点和功能，以及创造这些产品的过程。
收集需求过程的输出是项目团队编制的需求文档和需求跟踪矩阵。
项目范围管理

## Slide 17
（3）定义范围
定义范围是指评审范围管理计划、项目章程、需求文档和组织过程资产来创建一份范围说明书,并且随着需求的扩展和变更请求得到批准而增加更多的信息。
定义范围的主要输出有项目范围说明书以及项目文档的更新。
项目范围管理

## Slide 18
（4）创建工作分解结构（WBS）
是指将主要的项目可交付成果分解成更细小和更易管理的部分。
它的输出包括范围基线(工作分解结构、WBS词典)及项目文档的更新。
项目范围管理

## Slide 19
（5）验证范围
验证范围由是指项目可交付成果的正式接受。关键项目干系人(如项目的客户以及项目发起人)在这一过程中进行审查,然后正式接受项目的可交付成果。如果不接受现有的可交付成果,那么客户或项目发起人通常会请求做些变更。
因此,该过程的主要输出有被接受的可交付成果、变更情求、工作绩效信息以及项目文档更新
项目范围管理

## Slide 20
（6）控制范围
控制范围是指对整个项目生命周期内的范围变化进行控制,这对许多IT项目是一种挑战。范围变更经常影响团队满足项目时间目标和成本目标的能力。因此,项目经理必须仔细权衡范围变更的成本和收益。 这一阶段的主要输出包括工作绩效信息、变更请求、项目管理计划、项目文档和组织过程资产的更新
项目范围管理

## Slide 21
项目范围管理
计划
过程：范围管理计划
输出：范围管理计划，需求管理计划
过程：收集需求
输出：需求文档，需求跟踪矩阵
过程：定义范围
输出：项目范围说明书，项目文档更新
过程：创建WBS
输出：范围基线，项目文档更新
监控
过程：验证范围
输出：接受的可交付成果，变更请求，项目文档更新
过程：控制范围
输出：工作绩效信息，变更请求，项目管理计划更新，
项目文档更新，组织过程资产更新
项目开始 项目结束
总结了这些过程及其输出情况，并说明了在特定项目中各个过程可能发生的时间
（箭头代表各个过程可能发生的时间）
项目范围管理概要

## Slide 22
03
上述两者之间的区别

## Slide 23
两者之间区别
项目范围管理计划是一种规划工具，说明项目团队如何确定项目范围，制定详细的项目范围说明书，确定与制作工作分解结构，核实项目范围，以及控制项目范围。
愿景和范围文档将业务需求集合合为一个独立的交付物，为后续的开发工作奠定基础。愿景和范围文档只是在高层面上定义范围，团队定义的每个版本基线体现的是范围的细节。

## Slide 24
04
参考资料

## Slide 25
参考资料
【1】《软件需求(第3版)》作者:[美]Karl Wiegers Joy Beatty
时间:2016-3-1
【2】《IT项目管理(第8版)》作者:[美]Kathy Schwalbe
时间: 2017-10

## Slide 26
谢谢观看
汇报时间：2018年12月12 汇报人：G10小组