小组成员任务分配表

2018年12月12日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组员 | 工作时间 | 工作内容 | 备注 |
| 夏昌灏 | 12.12~12.15 | 用户群分类文档  教师用户代表需求确认  管理员用户代表需求确认  界面原型 | 需求确认需要输出  1.需求优先级打分表2.用例文档（包含用例图和用例描述）3.邀请函  （还需要记录用户代表的非功能性要求） |
| 叶忠杰 | 12.12~12.15 | 问卷调查  非本专业学生需求确认  界面原型 | 需求确认需要输出  1.需求优先级打分表2.用例文档（包含用例图和用例描述）3.邀请函  （还需要记录用户代表的非功能性要求） |
| 吴荣欣 | 12.12~12.15 | 游客用户代表需求确认 | 需求确认需要输出  1.需求优先级打分表2.用例文档（包含用例图和用例描述）3.邀请函  （还需要记录用户代表的非功能性要求） |
| 黄浩峰 | 12.12~12.15 | 本专业用户代表需求确认 | 需求确认需要输出  1.需求优先级打分表2.用例文档（包含用例图和用例描述）3.邀请函  （还需要记录用户代表的非功能性要求） |
| 李俊 | 12.12~12.15 | 数据字典 | 所有用例文档完成后编写数据字典 |

备注：红色在12月15 日14：00之前提交。

其他在12月16日 17：00之前提交