小组成员任务分配表

2018年12月21日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 组员 | 工作时间 | 工作内容 | 备注 |
| 夏昌灏 | 12.21~12.23 | 管理员用户代表需求确认  界面原型修改 | 需求确认需要输出  1.需求优先级打分表2.用例文档（包含用例图和用例描述）3.邀请函  （还需要记录用户代表的非功能性要求）  4.活动图5.时序图） |
| 叶忠杰 | 12.21~12.23 | 管理员用户代表需求确认  界面原型修改 | 需求确认需要输出  1.需求优先级打分表2.用例文档（包含用例图和用例描述）3.邀请函  （还需要记录用户代表的非功能性要求）  4.活动图5.时序图 |
| 吴荣欣 | 12.21~12.23 | 游客用户代表需求确认  UML PPT  用户手册  测试用例 | 需求确认需要输出  1.需求优先级打分表2.用例文档（包含用例图和用例描述）3.邀请函  （还需要记录用户代表的非功能性要求）  4.活动图5.时序图 |
| 黄浩峰 | 12.21~12.23 | 学生用户代表需求确认 | 需求确认需要输出  1.需求优先级打分表2.用例文档（包含用例图和用例描述）3.邀请函  （还需要记录用户代表的非功能性要求）  4.活动图5.时序图） |
| 李俊 | 12.21~12.23 | 教师用户代表需求确认 | 1.需求优先级打分表2.用例文档（包含用例图和用例描述）3.邀请函  （还需要记录用户代表的非功能性要求）  4.活动图5.时序图 |