**PRD-G10-管理员用户优先级打分表**



项目经理:夏昌灏

项目组成员: 黄浩峰 李俊 吴荣欣 叶忠杰

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 文件状态：  [ ] 草稿  [ ] 正式发布  [√] 正在修改 | 文件标识： | PRD2018-G10-管理员用户优先级打分表 |
| 当前版本： | V0.3.0 |
| 作者： | 夏昌灏(PM)  黄浩峰 李俊 吴荣欣 叶忠杰 |
| 当前日期： | 2018-12-26 |

版本控制

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本/状态 | 参与者 | 起止日期 | 备注 |
| 0.1.0 | 李俊 黄浩峰 夏昌灏 吴荣欣 叶忠杰 | 2018-12-26至  2018-12-26 | 无 |
| 0.2.0 | 李俊 黄浩峰 夏昌灏 吴荣欣 叶忠杰 陈尚辉 | 2018-12-28至  2018-12-28 | 陈尚辉学长填写了打分表 |
| 0.3.0 | 夏昌灏 叶忠杰 | 2018-12-29至  2018-12-29 | 计算了优先级 |

备注：请管理员用户代表填写此表中的相对收益及相对损失。（管理员用户代表优先级权重为：1.0）

相对收益：请您估算每个特效的相对收益，按照从1到9的范围进行打分。打分为1，表示没有人觉得这个特性有用；9表示特性极有价值。

相对损失：即特性未加入而对客户或者业务带来的伤害程度。还是按照从1到9的范围打分。分数1表示如果缺少这个特性，没有人会难过；9表示重度负面影响。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主要参与者 | 用例 | 总价值 | 价值% | 相对收益 | 相对损失 | 相对风险 | 风险 | 相对成本 | 成本 | 优先级 |
| 陈尚辉 | 管理员浏览课程内容页面 | 24 | 0.0302 | 8 | 8 | 3 | 0.0210 | 2 | 0.0256 | 0.6478 |
|  | 管理员搜索帖子 | 24 | 0.0302 | 8 | 8 | 3 | 0.0210 | 2 | 0.0256 | 0.6478 |
|  | 管理员浏览已审核用户 | 23 | 0.0289 | 7 | 9 | 3 | 0.0210 | 2 | 0.0256 | 0.6199 |
|  | 管理员浏览未审核用户 | 22 | 0.0277 | 7 | 8 | 3 | 0.0210 | 2 | 0.0256 | 0.5942 |
|  | 管理员搜索论坛板块 | 22 | 0.0277 | 7 | 8 | 3 | 0.0210 | 2 | 0.0256 | 0.5942 |
|  | 管理员搜索已审核用户 | 25 | 0.0314 | 8 | 9 | 4 | 0.0280 | 2 | 0.0256 | 0.5857 |
|  | 管理员搜索未审核用户 | 25 | 0.0314 | 8 | 9 | 4 | 0.0280 | 2 | 0.0256 | 0.5857 |
|  | 管理员浏览推荐课程页面 | 21 | 0.0264 | 7 | 7 | 3 | 0.0210 | 2 | 0.0256 | 0.5663 |
|  | 管理员浏览帖子管理 | 21 | 0.0264 | 7 | 7 | 3 | 0.0210 | 2 | 0.0256 | 0.5663 |
|  | 管理员浏览推荐教师页面 | 20 | 0.0252 | 6 | 8 | 3 | 0.0210 | 2 | 0.0256 | 0.5405 |
|  | 管理员浏览推荐帖子页面 | 20 | 0.0252 | 6 | 8 | 3 | 0.0210 | 2 | 0.0256 | 0.5405 |
|  | 管理员浏览公告管理页面 | 20 | 0.0252 | 6 | 8 | 3 | 0.0210 | 2 | 0.0256 | 0.5405 |
|  | 管理员设置推荐课程 | 23 | 0.0289 | 7 | 9 | 4 | 0.0280 | 2 | 0.0256 | 0.5390 |
|  | 管理员设置推荐帖子 | 23 | 0.0289 | 7 | 9 | 4 | 0.0280 | 2 | 0.0256 | 0.5390 |
|  | 管理员删除已有课程 | 22 | 0.0277 | 7 | 8 | 4 | 0.0280 | 2 | 0.0256 | 0.5167 |
|  | 管理员修改公告管理 | 22 | 0.0277 | 7 | 8 | 4 | 0.0280 | 2 | 0.0256 | 0.5167 |
|  | 管理员删除帖子 | 22 | 0.0277 | 7 | 8 | 4 | 0.0280 | 2 | 0.0256 | 0.5167 |
|  | 管理员加精帖子 | 22 | 0.0277 | 7 | 8 | 4 | 0.0280 | 2 | 0.0256 | 0.5167 |
|  | 管理员浏览课程删除页面 | 19 | 0.0239 | 6 | 7 | 3 | 0.0210 | 2 | 0.0256 | 0.5127 |
|  | 管理员浏览版权页管理页面 | 19 | 0.0239 | 6 | 7 | 3 | 0.0210 | 2 | 0.0256 | 0.5127 |
|  | 管理员浏览板块管理页面 | 19 | 0.0239 | 6 | 7 | 3 | 0.0210 | 2 | 0.0256 | 0.5127 |
|  | 管理员取消加精帖子 | 19 | 0.0239 | 6 | 7 | 3 | 0.0210 | 2 | 0.0256 | 0.5127 |
|  | 管理员浏览后台中心主页 | 16 | 0.0201 | 5 | 6 | 2 | 0.0140 | 2 | 0.0256 | 0.5072 |
|  | 管理员登录 | 21 | 0.0264 | 6 | 9 | 4 | 0.0280 | 2 | 0.0256 | 0.4924 |
|  | 管理员置顶帖子 | 21 | 0.0264 | 7 | 7 | 4 | 0.0280 | 2 | 0.0256 | 0.4924 |
|  | 管理员同意未审核用户 | 23 | 0.0289 | 7 | 9 | 5 | 0.0350 | 2 | 0.0256 | 0.4769 |
|  | 管理员设置推荐教师 | 23 | 0.0289 | 7 | 9 | 5 | 0.0350 | 2 | 0.0256 | 0.4769 |
|  | 管理员拒绝未审核用户 | 20 | 0.0252 | 6 | 8 | 4 | 0.0280 | 2 | 0.0256 | 0.4700 |
|  | 管理员重置密码 | 20 | 0.0252 | 6 | 8 | 4 | 0.0280 | 2 | 0.0256 | 0.4700 |
|  | 管理员搜索已有课程 | 20 | 0.0252 | 6 | 8 | 4 | 0.0280 | 2 | 0.0256 | 0.4700 |
|  | 管理员恢复已删除课程 | 19 | 0.0239 | 6 | 7 | 4 | 0.0280 | 2 | 0.0256 | 0.4458 |
|  | 管理员取消置顶帖子 | 19 | 0.0239 | 6 | 7 | 4 | 0.0280 | 2 | 0.0256 | 0.4458 |
|  | 管理员搜索已删除课程 | 19 | 0.0239 | 6 | 7 | 4 | 0.0280 | 2 | 0.0256 | 0.4458 |
|  | 管理员浏览课程恢复页面 | 15 | 0.0189 | 5 | 5 | 3 | 0.0210 | 2 | 0.0256 | 0.4054 |
|  | 管理员注销已审核用户 | 17 | 0.0214 | 6 | 5 | 4 | 0.0280 | 2 | 0.0256 | 0.3992 |
|  | 管理员恢复已注销用户 | 17 | 0.0214 | 6 | 5 | 4 | 0.0280 | 2 | 0.0256 | 0.3992 |
|  | 管理员修改版权页 | 16 | 0.0201 | 5 | 6 | 4 | 0.0280 | 2 | 0.0256 | 0.3749 |
|  | 管理员删除版块 | 16 | 0.0201 | 5 | 6 | 5 | 0.0350 | 2 | 0.0256 | 0.3317 |
|  | 管理员轮播图管理 | 16 | 0.0201 | 5 | 6 | 5 | 0.0350 | 2 | 0.0256 | 0.3317 |